2011-30-10 Mats, Jacob
client: nätverks förstärkarburken. Den som i slutändan tar emot och spelar upp en ljudström
server: värd dator som ljudströmmarna utgår ifrån

stream 1.0 skall göra följande:
- spela upp ljud från spotify eller itunes (dvs två valmöjligheter till ljudkälla) på en eller flera clienter parallellt.
- övriga ljud från server skall inte spelas upp i clienterna
- stream 1.0 skall överföra via ethernet sladd
- ljudnivå på varje enskild klient skall kunna justeras från server
- mute funktion från server som gör att clienterna fortfarande tar emot strömmen, men inte skickar ut ljudet. Funktionen mutar alla clienter.
- Skapa ett gui för server

då vi i dagsläget inte har fullt tillräckliga kunskaper om hela mjukvaran samt alla svårigheter det kan innefatta föreslår vi följande arbetsgång:
steg 1
- identifiera grovt vilka problem/boxar som programmet kommer att behöva för att fungera.
- Fokusera på en box i taget och lös detta problem på ett rimligt allmänt sätt, med avsikt att eventuellt kunna återanvända skriven kod.
- När alla eller åtminstonde de flesta boxar är lösta går vi in i steg två och börjar arbeta med att planera arbetet mer i detalj. Vid planeringsfasen i steg två bör de flesta/alla kunskaper vara tillräckliga för att kunna skapa en grundläggande arkitektur.

Att göra till nästa gång, onsdag 2 november:
- skapa en git depository, Mats
- lära sig hantera git grundläggande, Mats
- hitta bra programmeringsverktyg och debugger, eclipse? Xcode?, Jacob